ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÍCH HỢP CHATBOT VÀ HỆ THỐNG GỢI Ý THÔNG MINH

(PROJECT MEETING REPORT DOCUMENT)

GVHD:  Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên:

1. Nguyễn Như Anh             28211152532

2. Ngô Văn Mạnh Cường     28211149368

3. Lê Minh                            28211142794

4. Lê Văn Nguyên                28211100690

5. Trần Đình Thiện               28211151152

Đà Nẵng, Tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Black’S City |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Văn Nguyên Email: levannguyen2k44@gmail.com Tel: 0968487516 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Lê Văn Nguyên | levannguyen2k44@gmail.com | 0968487516 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Như Anh | nhuanh250904@gmail.com | 0354967618 |
|  | Ngô Văn Mạnh Cường | ngovanmanhcuong165@gmail.com | 0349369562 |
|  | Lê Minh | minhlele8998@gmail.com | 0917209225 |
|  | Trần Đình Thiện | trandinhthien910@gmail.com | 0935454830 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Meeting Report Document |
| Người thực hiện | Lê Văn Nguyên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Văn Nguyên | 14/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Lê Văn Nguyên | 12/05/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Văn Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Văn Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Như Anh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Ngô Văn Mạnh Cường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Minh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Đình Thiện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp:14/03/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện 209 PT

Giám sát bởi: Đỗ Thành Bảo Ngọc

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

- CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

Thảo luận về ý tưởng: Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

- Viết tài liệu Proposal

- TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng đề xuất tên dự án | All team | Hoàn thành trước ngày 14/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Lê Văn Nguyên | 14/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Master	Người giám sát

Lê Văn Nguyên	Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 15/03/2026, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Thảo luận về việc lấy yêu cầu người dùng, phân công nhiệm vụ

- Viết tài liệu User Story

- TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về việc lấy yêu cầu người dùng, phân công nhiệm vụ và viết tài liệu User Story | All team | Hoàn thành trước ngày 16/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 15/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh			  	 	Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 16/03/2026, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hằng ngày, viết tài liệu Product BackLog

- TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| viết tài liệu Product BackLog | All team | Hoàn thành trước ngày 18/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 16/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh				  	Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp:22/03/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện 209 PT

Giám sát bởi: Đỗ Thành Bảo Ngọc

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Họp lập kế hoạch Sprint 1

- TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | All team | Lên kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành sprint 1 đến ngày 15/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Lê Văn Nguyên | 22/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Master	Người giám sát

Lê Văn Nguyên	Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 22/03/2026, Bắt đầu lúc 13:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp bàn về thiết kế cơ sở dữ liệu | All team | Hoàn thành trước ngày 24/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 22/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 13:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh				    	Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 22/03/2026, Bắt đầu lúc 16:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện | All team | Triển khai đúng lịch trình |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 22/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 16:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh			      		Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 23/03/2026, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về quá trình lập trình và test cho Sprint 1

- TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp bàn về quá trình lập trình và test cho Sprint 1 | All team | Triển khai đúng lịch trình |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 23/03/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh		          			Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp:15/04/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện 209 PT

Giám sát bởi: Đỗ Thành Bảo Ngọc

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Họp sơ kết Sprint 1

- Tra soát lại các quá trình

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp sơ kết Sprint 1 | All team | 15/04/2026 |
| Tra soát lại các quá trình | All team | 15/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Lê Văn Nguyên | 15/04/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Master	Người giám sát

Lê Văn Nguyên	Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp :16/04/2026, Bắt đầu lúc 13:00

Nơi họp: Thư viện 209 PT

Giám sát bởi: Đỗ Thành Bảo Ngọc

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Họp lập kế hoạch Sprint 2

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | All team | Lên kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành sprint 2 đến ngày 11/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Lê Văn Nguyên | 16/04/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17:30 cùng ngày

Scrum Master	Người giám sát

Lê Văn Nguyên	Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 17/04/2026, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ cải tiến cơ sở dữ liệu

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp bàn về thiết kế cơ sở dữ liệu | All team | Hoàn thành trước ngày 17/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 17/04/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh			         		 Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 18/04/2026, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp bàn về phân công nhiệm vụ thiết kế giao diện | All team | Triển khai đúng lịch trình |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 18/04/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh			          		Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 19/04/2026, Bắt đầu lúc 08:00

Nơi họp: Zoom Meeting

Giám sát bởi: Lê Văn Nguyên

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Cuộc họp hàng ngày, họp bàn về quá trình lập trình và test cho Sprint 2

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp bàn về quá trình lập trình và test cho Sprint 2 | All team | Triển khai đúng lịch trình |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Như Anh | 19/04/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 08:30 cùng ngày

Thư Ký						Người giám sát

Nguyễn Như Anh				          Lê Văn Nguyên

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 11/05/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện 209 PT

Giám sát bởi: Đỗ Thành Bảo Ngọc

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Họp sơ kết Sprint 2

- Tra soát lại các quá trình

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Họp sơ kết Sprint 2 | All team | 11/05/2026 |
| Tra soát lại các quá trình | All team | 11/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Lê Văn Nguyên | 11/05/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Master	Người giám sát

Lê Văn Nguyên	Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh

Ngày họp: 12/05/2026, Bắt đầu lúc 09:00

Nơi họp: Thư viện 209 PT

Giám sát bởi: Đỗ Thành Bảo Ngọc

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Scrum Master: Lê Văn Nguyên

Thành viên:

Nguyễn Như Anh

Ngô Văn Mạnh Cường

Lê Minh

Trần Đình Thiện

CHƯƠNG TRÌNH/ NỘI DUNG

- Sprint Review

2. TIẾN TRÌNH

| Action | Assigned To | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Tra soát lại các quá trình | All team | 12/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Lê Văn Nguyên | 12/05/2026 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11:30 cùng ngày

Scrum Master	Người giám sát

Lê Văn Nguyên	Đỗ Thành Bảo Ngọc