ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÍCH HỢP CHATBOT VÀ HỆ THỐNG GỢI Ý THÔNG MINH

(PROJECT TEST PLAN DOCUMENT)

GVHD:  Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên:

1. Nguyễn Như Anh             28211152532

2. Ngô Văn Mạnh Cường     28211149368

3. Lê Minh                            28211142794

4. Lê Văn Nguyên                28211100690

5. Trần Đình Thiện               28211151152

Đà Nẵng, Tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Black’S City |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Văn Nguyên Email: levannguyen2k44@gmail.com Tel: 0968487516 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Lê Văn Nguyên | levannguyen2k44@gmail.com | 0968487516 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Như Anh | nhuanh250904@gmail.com | 0354967618 |
|  | Ngô Văn Mạnh Cường | ngovanmanhcuong165@gmail.com | 0349369562 |
|  | Lê Minh | minhlele8998@gmail.com | 0917209225 |
|  | Trần Đình Thiện | trandinhthien910@gmail.com | 0935454830 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Trần Đình Thiện |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Đình Thiện | 17/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Trần Đình Thiện | 18/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Văn Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Văn Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Như Anh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Ngô Văn Mạnh Cường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Minh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Đình Thiện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU KIỂM THỬ	1

2.	PHẠM VI KIỂM THỬ	1

2.1.	Chiến lược kiểm thử	2

2.2.	Kiểm thử chức năng	2

2.3.	Kiểm thử giao diện người dùng	3

2.4.	Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập	4

2.5.	Công cụ	5

2.5.1. Thiết bị và dụng cụ	5

2.5.2. Phần mềm	5

2.6.	Nguồn lực	6

3.	QUẢN LÝ KIỂM THỬ	6

3.1.	Quản lý lỗi	6

3.2.	Lập kế hoạch	8

4.	CÁC MỐC KIỂM THỬ	13

4.1.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 1	13

4.2.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 2	13

- MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Đồng thời, nó cũng nhằm cung cấp cho người dùng một cái nhìn toàn diện về quy trình kiểm thử được thực hiện, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về sự đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm.

- PHẠM VI KIỂM THỬ

Bảng 2. Các chức năng kiểm thử theo từng Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Đăng ký | Nâng cấp tài khoản |
| Đăng nhập | Nâng cấp bài viết lên VIP |
| Đăng xuất | Thanh toán |
| Xem chi tiết nhà, đất | Recommendation |
| Thêm vào yêu thích | Quản lý người dùng |
| Tìm kiếm, lọc thông tin | Tra cứu phong thủy |
| Đặt lịch hẹn | Xem lịch hẹn |
| Đăng bài | Thống kê |
| Quản lý tài khoản cá nhân | Quản lý thanh toán và gói VIP |
| Quản lý bài viết | Quản lý doanh thu |
| Quản lý nhà, đất | Quản lý lịch hẹn |
| Quản lý danh mục bất động sản | Phân công nhân viên |
| Chatbot | Đặt cọc |
| Định giá bất động sản | Quản lý đặt cọc |

  - Chiến lược kiểm thử

Các phương pháp kiểm tra liên quan đến yêu cầu của hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh. Sau đây là các cấp độ khác nhau, bao gồm:

- Kiểm thử chức năng: Để đảm bảo các chức năng theo yêu cầu của người sử dụng được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ

- Kiểm thử giao diện người dùng: Để phát hiện các lỗi của giao diện hoặc những giả thiết không hợp lý về giao diện.

- Kiểm thử bảo mật và kiểm soát truy cập: Để đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống được thực hiện một cách chính xác

- Kiểm thử chấp nhận: Để kiểm thử mức độ chấp nhận của người dùng

  - Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng của phần mềm là kiểm thử tất cả các tính năng và chức năng của một hệ thống để đảm bảo yêu cầu và thông số kỹ thuật được đáp ứng.

Bảng dưới đây mô tả đầy đủ yêu cầu khi thực hiện kiểm thử chức năng cho hệ thống kinh doanh bất động sản:

Bảng 2.2. kế hoạch kiểm thử chức năng

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo các chức năng theo yêu cầu của người dùng được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ |
| --- | --- |
| Chức năng kiểm thử | - Đăng ký - Đăng nhập - Đăng xuất - Tìm kiếm, lọc thông tin - Xem chi tiết nhà, đất - Recommendation - Đăng bài - Nâng cấp tài khoản - Nâng cấp bài viết lên VIP - Thanh Toán - Quản lý tài khoản cá nhân - Thêm vào yêu thích - Chatbot - Đặt lịch hẹn - Tra cứu phong thủy - Định giá bất động sản - Xem lịch hẹn - Quản lý nhà, đất - Quản lý danh mục bất động sản - Quản lý bài viết - Thống kê - Quản lý thanh toán và gói VIP - Quản lý người dùng - Quản lý doanh thu - Quản lý lịch hẹn - Phân công nhân viên - Đặt cọc - Quản lý đặt cọc |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Tất cả các chức năng đươc kiểm tra dựa trên yêu cầu của người dùng Tất cả các chức năng được thực hiện một cách chính xác theo yêu cầu của người dùng Phát hiện các chức năng không phù hợp với yêu cầu của khách hàng, xảy ra một số lỗi (không quá 5% lỗi (lỗi: nhỏ, vừa)). |

  - Kiểm thử giao diện người dùng

Kiểm tra giao diện người dùng là kiểm tra ứng dụng phải tương tác với người sử dụng để xác minh yếu tố trong màn hình giao diện người dùng. Điều này bao gồm cách xử lý bàn phím và chuột đầu vào và làm thế nào nó sẽ hiển thị lên màn hình văn bản, hình ảnh, các nút, menu, hộp thoại, biểu tượng, thanh công cụ và nhiều hơn nữa.

Bảng 2.3. Kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng

| Mục tiêu kiểm thử | - Đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và hệ thống được thực hiện tốt, không có lỗi, các vấn đề. - Đảm bảo các chức năng phù hợp yêu cầu người sử dụng để hiển thị thông tin, thực hiện các chức năng tương tác với hệ thống một cách dễ dàng. |
| --- | --- |
| Phương pháp kiểm thử | - Sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm tra các ứng dụng và giao dịch hoạt động của hệ thống xử lý thông qua sự tương tác với giao diện người dùng và phân tích các kết quả đầu ra. |
| Chỉ tiêu hoàn thành | - Hệ thống được lập trình mô phỏng của các yêu cầu người sử dụng, nếu các điều kiện đáp ứng cho hệ thống: + Sự tương tác giữa người dùng và hệ thống không xảy ra lỗi + Các thao tác trên giao diện người dùng: hoạt động ổn định, mượt (100% vượt qua hay không vượt quá 10% lỗi) |

  - Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập

- Bảo mật là một thuộc tính của phần mềm để đánh giá khả năng chống lại các tấn công trái phép vào hệ thống.

- Kiểm tra an ninh là quá trình đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống thực hiện một cách chính xác và xác định rằng các hệ thống thông tin về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cũng như duy trì các chức năng như dự định và xác định vị trí và xác định các lỗi (nếu có) của hệ thống.

- Bảo mật cần phải kiểm tra sáu khái niệm bảo mật cơ bản: bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực, tính sẵn có, ủy quyền và không thoái thác.

Bảng 2.4. Kế hoạch kiểm thử bảo mật và truy cập

| Mục tiêu kiểm thử | - Level security system (administrator): Đảm bảo người dùng được cấp email và password có thể truy cập vào hệ thống và được ủy quyền thực hiện chức năng nhất định. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật kiểm thử | - Xác định và liệt kê từng người dùng và nhóm chức năng hay dữ liệu mà họ được phép truy cập vào hệ thống. - Tạo các test case cho người dùng và kiểm tra từng giao dịch bằng cách tạo ra các quyết định đúng đắn cho mỗi người dùng. - Chạy kịch bản kiểm thử cho một người dùng. Đối với mỗi trường hợp, kiểm tra chức năng để thêm hoặc sửa dữ liệu hay từ chối. |
| Chỉ tiêu hoàn thành | - Với mỗi người dùng có các chức năng hay dữ liệu phù hợp, và toàn bộ các chức năng giao dịch như mong đợi. - Mỗi người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng mà họ được phép sử dụng. |

  - Công cụ

### 2.5.1. Thiết bị và dụng cụ

- Laptop

### 2.5.2. Phần mềm

Bảng 2.5.2. Bảng phần mềm sử dụng kiểm thử

| Process | Tool |
| --- | --- |
| Test case creation | Microsoft Excel |
| Test case tracking | Microsoft Excel |
| Test case execution | Postman/Thunder Client |
| Test case management | Microsoft Excel |
| Defect management | Microsoft Excel |
| Test reporting | Microsoft Excel |
| Check list creating | Microsoft Excel |
| Project structure | Microsoft Excel |

  - Nguồn lực

Bảng 2.6. Bảng nguồn lực trong giai đoạn kiểm thử

| Vai trò | Người làm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test lead | Nguyên | Quản lý, giám sát kiểm thử. Đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra xác định được theo dõi để định nghĩa các chức năng, yêu cầu kinh doanh - Xác định yêu cầu và thiết lập phát triển môi trường kiểm thử - Kế hoạch kiểm thử - Chiến lược kiểm tra đánh giá và điều phối - Tương tác với khách hàng |
| Tester | All Team | - Phát triển các ca kiểm thử - Kiểm tra thực hiện và báo cáo lỗi |

- QUẢN LÝ KIỂM THỬ

  - Quản lý lỗi

Bảng 3.1. Bảng các vấn đề về lỗi

|  | Câu hỏi để xem xét |
| --- | --- |
| Theo dõi | Các vấn đề được xác định trong System Test & User Acceptance thực hiện sẽ được lưu giữ như khiếm khuyết và được ghi lại. |
|  | Nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và việc kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi các vấn đề được thống nhất. |
|  | Nếu có bất kỳ giải thích nào liên quan đến những khiếm khuyết, nó phải được ghi lại trong hệ thống quản lý lỗi. |
|  | Sau khi nhóm phát triển sữa chữa các khiếm khuyết, một lưu ý được thực hiện trên hệ thống quản lý lỗi mà các thành phần bị ảnh hưởng bởi những khiếm khuyết sẵn sàng để kiểm thử lại. |
|  | Việc xác định các trường dữ liệu và giá trị hợp lệ sẽ được sử dụng để theo dõi các khiếm khuyết. |
| Ưu tiên các khiếm khuyết | Nhóm thử nghiệm sẽ ưu tiên các khiếm khuyết và gán nó cho nhóm phát triển. |
|  | Các kiểm khuyết có thể được ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, từ khẩn cấp, cao, trung bình, thấp. |
| Cập nhật và giám sát khiếm khuyết | Nhóm thử nghiệm và nhóm phát triển sẽ cập nhật trạng thái của các khiếm khuyết trong công cụ quản lý lỗi. |
|  | Các cuộc họp thường xuyên về khiếm khuyết sẽ được tổ chức để thảo luận về tiến độ và trình trạng của chúng. |
| Kiểm thử lại | Kiểm thử hồi quy sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các biện pháp khắc phục các khiếm khuyết sẽ không tạo ra hiệu ứng knock-on. |
|  | Dự kiến tỷ lệ phát hiện sai sót cuối cùng sẽ giảm khi các thử nghiệm và sửa chữa tiến triển và điều này sẽ được theo dõi chặt chẽ qua các giai đoạn khác nhau của kiểm thử. |

  - Lập kế hoạch

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | All team |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 36 |  |
|  | Đăng ký | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Cường |
|  | Đăng nhập | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Minh |
|  | Đăng xuất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Anh |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thiện, Cường |
|  | Thêm vào yêu thích | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Đặt lịch hẹn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thiện |
|  | Đăng bài | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Anh |
|  | Quản lý bài viết | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Nguyên |
|  | Quản lý nhà, đất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Cường |
|  | Quản lý danh mục bất động sản | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Chatbot | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thiện |
|  | Định giá bất động sản | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Anh |
|  | Review all test case | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10 | All Team |
| 1.3 | Testing | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Đăng nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Đăng xuất | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Minh, Cường |
|  | Thêm vào yêu thích | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Thiện, Cường |
|  | Đặt lịch hẹn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Đăng bài | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Quản lý bài viết | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý nhà, đất | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý danh mục bất động sản | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Chatbot | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Cường, Anh, Thiện |
|  | Định giá bất động sản | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nguyên, Minh |
| 1.4 | Re-testing | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Đăng xuất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Minh, Cường |
|  | Thêm vào yêu thích | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thiện, Cường |
|  | Đặt lịch hẹn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Đăng bài | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Quản lý bài viết | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý nhà, đất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý danh mục bất động sản | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Chatbot | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Cưởng, Anh, Thiện |
|  | Định giá bất động sản | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nguyên, Minh |
| 2 | Sprint 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | All team |
| 2.2 | Thiết kế Test case | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 24 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Thanh toán | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Tra cứu phong thủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Xem lịch hẹn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Thống kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý doanh thu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Phân công nhân viên | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Đặt cọc | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Quản lý đặt cọc | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Review all test case | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10 | All team |
| 2.3 | Testing | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 14 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Thanh toán | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Tra cứu phong thủy | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Xem lịch hẹn | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Thống kê | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý doanh thu | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Phân công nhân viên | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Đặt cọc | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Quản lý đặt cọc | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Anh |
| 2.4 | Re-testing | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 19 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Minh |
|  | Thanh toán | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Tra cứu phong thủy | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Xem lịch hẹn | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Thống kê | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý doanh thu | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Thiện |
|  | Phân công nhân viên | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Minh |
|  | Đặt cọc | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Quản lý đặt cọc | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Anh |

- CÁC MỐC KIỂM THỬ

  - Mốc kiểm thử cho SPRINT 1

Bảng 4.1. Bảng mốc kiểm thử Sprint 1

| Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử Sprint 1 |  | 22/03/2026 | 14/04/2026 | All Team |
| Tạo Test plan | 4 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | All Team |
| Thiết kế Test case | 36 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | All Team |
| Kiểm thử chức năng | 14 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | All Team |
| Kiểm thử lại | 14 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | All Team |

  - Mốc kiểm thử cho SPRINT 2

Bảng 4.2. Bảng mốc kiểm thử cho Sprint 2

| Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử Sprint 2 |  | 16/04/2026 | 10/05/2026 | All Team |
| Tạo Test plan | 2 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | All Team |
| Thiết kế Test case | 24 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | All Team |
| Kiểm thử chức năng | 14 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | All Team |
| Kiểm thử lại | 19 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | All Team |